## Příloha usnesení ZMČ č. 4/2012 ze dne 23.4.2012 bod 4/2-1

# Dohoda o spolupráci

# při realizaci stavby „TV V. Chuchle“ – etapa 0012 Na Hvězdárně III

Dnešního dne byla mezi zúčastněnými stranami, tj.:

# MČ Praha – Velká Chuchle, zastoupenou starostou Mgr. Martinem Melicharem,

Magistrátem hl. m. Prahy, zastoupeným spol. ISTAR s.r.o., jejím jménem Ing. Jaromírem Hrdličkou, výkonným ředitelem a

spol. Vily Chuchle, a.s. zastoupenou jediným členem představenstva JUDr. Jakubem Sklenkou

uzavřena následující dohoda:

- Společným zájmem zúčastněných stran je realizace a dokončení stavby „TV V. Chuchle“ – etapa 00012 Na Hvězdárně III v co nejkratším termínu a to s vědomím, že realizace je podmíněna výraznými úsporami rozpočtových nákladů stavby. Zúčastněné strany se proto zavazují k podpoře a vynaložení společného úsilí k dosažení těchto cílů.

- MČ Praha Velká Chuchle vysloví souhlas se silniční uzavírkou (provizorní průchod pro pěší bude zachován) ul. Na Hvězdárně (viz příloha č. 1) po dobu stavby a poskytne účinnou podporu při projednání tohoto opatření u příslušného silničního správního úřadu tak, aby bylo možné realizovat stavbu s požadovanou ekonomickou efektivností.

- MČ Praha Velká Chuchle požaduje po obou zúčastněných stranách, aby přeprava zemin a stavebních materiálů při výstavbě i po jejím dokončení, byla vedena mimo nově rekonstruované úseky ul. Na Hvězdárně komunikačním napojením na Lochkov. Podrobnější podmínky pro průjezd staveništních vozidel stanoví ÚMČ Praha Velká Chuchle.

- Společnost Vily Chuchle, a.s. poskytne zhotoviteli stavby prostor pro mezideponii a třídění zemin na vlastních pozemcích přilehlých ke stavbě a poskytne další pomoc zejména při zajištění objízdných tras.

- Společnost ISTAR s.r.o. bude u vybraného zhotovitele stavby požadovat zkrácenou lhůtu výstavby s cílem realizovat úseky veřejné komunikace v měsících červen až září 2012 a minimalizovat dobu úplné uzavírky ul. Na Hvězdárně.

# V Praze dne 24. 4. 2012

# Mgr. Martin Melichar

Ing. Jaromír Hrdlička

JUDr. Jakub Sklenka