Zápis č. 6/2012

Z jednání stavebního výboru, který se uskutečnil dne 19.6. 2012

Přítomni : Ing. arch. David Vokurka, Bc. Daniel Šatra, Ing.Jiří Barcal, Ing. arch. Karel Doubner, Ing. Jan Janda

Zapisovatel : Ing. arch. David Vokurka

Předmětem jednání bylo:

1, Dostavba školy - SV byl seznámen se změnovými listy, které by měly být součástí dodatku č. 2 s prováděcí firmou Konstruktiva Branko. Vokurka informoval o důvodech změn. K největší změně na úkor ceny došlo v prosinci 2011 díky vyjádření geologa, dozoru BZOP a statika. Bylo nutné změnit technologii provádění, kdy byla odhalena jedna stavební jáma pro celý objekt až na základovou spáru a prostor mezi základy byl vyplněn jinou únosnější zeminou. Po změnách a úpravách by měla být celková cena díla zhruba ve stejné výši. Ke změnám může ještě dojít, ale neměly by být již nijak zásadní, bude případně řešeno dalším dodatkem.

2, Žádost o projednání studie zástavby na poz. parc.č. 564/9 a 561/5 v k.ú. Velká Chuchle – A.P. Investment -  Bytový dům je ve vazbě k okolní zástavbě především k parc. 561/5 , ale i 564/9 je z hmotového hlediska poněkud problematický, v další fázi bude potřeba prověřit studiemi osvětlení a oslunění.

Podle ÚP je zástavba v této hmotě možná. Oproti předešlým návrhům je z hmotového návrh akceptovatelný. Záměr je tudíž podle SV možný.

(Dále je detailně řešit např. tříděný odpad, zachovat co nejvíce stromů, dispoziční řešení má rezervy atd.)

Tento záměr je možný až ve chvíli, kdy bude vyřešeno přemístění trafostanice.

3. Záměr Hornbach Chuchle – Vokurka informoval o vyvolaném jednání s projektanty, protože nikdo neprojevil zájem o to informovat o záměru MČ. Z jednání byl sepsán zápis. Neoficielně byla projektanty předána varianta zastavovací studie.

SV se záměrem jednoznačně kategoricky nesouhlasí!

SV navrhuje zastupitelstvu přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo MČ chce prostor mezi Chuchlemi spojit polyfunkční zástavbou smíšeného charakteru (bydlení, sport, rekreace), s využitím potenciálu řeky a Chuchelského háje.

Záměr výstavby velkých obchodních komplexů a monofunkčních ploch je v naprostém rozporu s tímto záměrem a vedlo by k trvalé devastaci přírodního potenciálu místa.

4.  Žádost o stanovisko k PD – v ul.. Na Cihelně na parc. č. 1021/2, 1188/2, 342/3

Vokurka nejdříve informoval o průběhu změn vlastníků během několika let. MČ – prodala před nedávnem pozemek veliteli chuchelských hasičů, pozemek byl po necelém roce předprodán současnému majiteli. Pozemky jsou bývalá rokle, která byla zasypávána domácím odpadem. Pozemek byl i rezervou pro dopravní vyřešení pokračování komunikace Na Cihelně

(rozšíření, zmírnění sklonu atd.). Tato navrhovaná zástavba může omezit možnosti dalšího rozvoje území v budoucnu.

Charakterem je navrhovaná budova naprosto rozdílná od okolní zástavby.

Po zvážení však doporučuje vydat souhlasná stanoviska nutná k výstavbě. V současnosti k ÚR. Za podmínky, že ul. Na Cihelně musí být průjezdná v celé délce i při výstavbě přípojek sítí.

Poté bylo pro nedostatek času členů jednání přerušeno.

zapsal:

Ing. arch. David Vokurka

předseda stavebního výboru