Záznam z 9. zasedání výboru dopravy a bezpečnosti,

konaného dne 17. 9. 2012 v kanceláři ÚMČ Praha Velká Chuchle

Přítomni : 	Ing. M.Malý, Ing. P.Schůrek, Ing. D.Kozický, J.Rieger, M. Havlina, Mgr. Martin Melichar, Ing. Arch. David Vokurka

Omluven : 	Ing. Jiří Petr

Předseda výboru:	Ing. D. Kozický

Tajemník výboru:	Ing. P. Schůrek

Jednání zahájeno:	17.30 hodin

Jednání řídil:	Ing. D. Kozický

Kontrola úkolů z minulých zasedání :

bod 5/3 Podněty občanů

- Žádost o zpomalení provozu v ulici Na Mrázovce

Osazení zpomalovacího prahu včetně souvisejícího svislého DZ bude po stanovení OVDŽP Radotín realizováno na jaře letošního roku. Stav přípravy – podána žádost, OD P16 požaduje doplnění o grafické přílohy, ÚMČ zadal jejich vypracování Ing. Jirákové.K dispozici je nabídka na realizaci prahu od Proznaku na 17 123,- Kč vč. DPH.

- Vyřešení dopravní situace ve slepé ulici ke vjezdu do školy podnět z 18. 10. 2011 - odložen na dobu po dokončení přístavby školy, za kterou jsou nyní vybudována 4+1 nové parkovací místo. Ing. Schůrek zajistí dokumentaci a podá žádost na OD Prahy 16 na osazení značky zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou s textem dle požadavku OD (zřejmě dopravní obsluze vjezd povolen)

bod 6/1 Nadační program dosadby městské zeleně

úkol trvá - informace Ing. Petr na příštím DBV. Dotační titul již není aktuální, vypouští se.

bod 7/1  Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli

Ing. Kozický informoval o průběhu uskutečněného jednání na TSK Praha dne 30.3.2012, jednání však nepřineslo v dané věci žádný pozitivní postup. Starosta bude iniciovat v 09/2012 další informativní schůzku, předběžný termín 21. 9. 2012.

bod 7/3   Regulační opatření ke zklidnění dopravy ve Velké Chuchli

Ing. Kozický informoval o průběhu uskutečněného jednání na odboru dopravy stavebního úřadu Radotín dne 23.3.2012. Další informace v 09/2012. Realizována úpravu přechodu u přejezdu. Četnost předjíždění čekajících aut na Radotínské ul .přes plnou čáruse snížila. Po realizaci ostrůvku se ale stává, že druhé auto v řadě předjíždí přes plou čáru mezerou mezi ostrůvkem a 1. čekajícím autem – VDB navrhuje projednat na TSK, popř. MHMP možnost instalace podélných dělicích prahů mezi ostrůvkem a křižovatkou a na vodorovném značení (zebře) od ostrůvku směrem do Radotína. Stav přípravy dalších úprav na MHMP zjišťuje starosta.

bod 7/4    Zóna 30 ve Velké Chuchli

starosta informoval o možnostech získání finanční dotace od BESIPU na realizaci  změn umístění dopravního značení ve Velké Chuchli v souvislosti se zavedením Zóny 30. další informace v 09/2012. Stav přípravy z titulu Besip zjišťuje starosta na MHMP.

bod 7/5   Podnět pana Daňhelky

DBV se seznámil s podnětem pana Daňhelky na nutnost provedení opatření ke zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce u nádraží ve Velké Chuchli, podnět bude projednán na OVDŽP ÚMČ Praha 16 – Radotín, informace příští DBV. Podána žádost o úpravu přechodu v rámci BESIPu. V přípravě je přesun žel. zastávky –investor SŽDC, realizace možná 2015-2016. Navrženo zjistit stav žádosti na BESIP a prověřit možnost osazení zrcadla jakožto provizorního opatření do doby přesunutí zastávky.

bod 8/2   Opravy výtluků na živičných komunikacích

Ing. Schůrek informoval DBV o postupu zajištění letošních oprav výtluků živičných krytů vozovek ve Velké Chuchli firmou DIPOS – provedeno v 07/2012 s upřesněním p. starosty. Do konce roku bude ještě prověřena možnost opravy prasklin..

Nové úkoly :

bod 9/1 Informace starosty:

- Protipovodňová ochrana – Dostihová ulice – 24.9.2012 proběhne zkouška ochrany, poté bude Dostihová otevřena (nejpozději do 30. 9.). V říjnu a do poloviny listopadu 2012 proběhne částečná uzavírka Mezichuchelské z důvodu výstavby protipovodňové ochrany mezi zemním valem a železniční tratí.

- Komunikace Na Hvězdárně – probíhá výstavba posledního 370 m dlouhého úseku a točny, předpoklad otevření do konce roku 2012. Autobusová linka je v jednání.

- dle informace starosty je v jednání varianta úpravy rozsahu rychlosti 50 km/h na Strakonické v Malé Chuchli od okraje zástavby k čerpací stanici OMV a ve Velké Chuchli od prodejny čtyřkolek k prodejně Hondy, oba úseky obousměrně. VDB doporučuje ve Velké Chuchli ve směru do centra ponechat rychlost 80 km/h, protože hluk je zde odcloněn protipovodňovou ochranou – při zbytečně velkém rozsahu snížení rychlosti bude větší počet aut vyhledávat rychlejší cestu přes Radotínskou a Mezichuchelskou.

bod 9/2 Podnět ohledně autobusové zastávky u školy

Občané z okolí zastávky navrhují, aby byla na znamení nejen v noci, ale i přes den z důvodu hluku a zplodin. Dle názoru části VDB by byl přínos sporný – většina spojů ráno a odpoledne by stejně zastavovala (vazba na školní rozvrh), projíždění zastávky by se týkalo pouze omezeného počtu spojů v průběhu dopoledne. Ing. Schůrek učiní informativní dotaz na ROPIDu.

bod 9/3 Parkovací místa v okolí školy

Arch. Vokurka přednesl problém s malým počtem parkovacích míst v okolí školy pro rodiče vozící děti autem a pro učitele. Na jednání se vzhledem k malému prostoru v okolí školy nedospělo k jednotnému názoru, jak by bylo možné problém řešit – návrhy na vybudování parkovacích míst na břehu potoka (pozemek Povodí) nejsou zřejmě reálné. Dále budou hledána možná řešení.

bod 9/4 Najíždění aut z Malé Chuchle na Strakonickou

Dle sdělení M. Havliny je v Malé Chuchli problematické najíždění na Strakonickou, pro zvýšení bezpečnosti navrhuje vybudovat připojovací pruh. VDB doporučuje zadat prověření proveditelnosti vybudování pruhu dopravnímu inženýrovi z hlediska šířky vozovky Strakonické (nelze rozšiřovat) a prostoru a délky připojovacího pruhu – pruh nesmí kolidovat s odbočovacím pruhem k čerpací stanici OMV.

bod 9/5 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) – vyjádření k dokumentaci

Na jednání VDB byla předložena přípravná dokumentace (pro územní řízení) stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ spolu se žádostí o vyjádření k územnímu řízení.

Po seznámení s dokumentací doporučuje VDB souhlasné stanovisko s přípravnou dokumentací z 04/2012 a s vydáním územního rozhodnutí na uvedenou stavbu s těmito podmínkami:

- při přípravě dalšího stupně PD požadujeme svolat projednání projektu v rozpracovanosti,

- další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k odsouhlasení

- do dalšího stupně PD požadujeme doplnit prodloužení protihlukové stěny v Malé Chuchli na žkm 4,900 km a dáváme na zvážení vybudování protihlukové stěny i na druhé straně trati - od provizorního přejezdu k žkm 4,900 km směrem ke Strakonické

- do dalšího stupně PD dořešit zabezpečení ochrany provizorního přejezdu v Malé Chuchli (závory, světelná signalizace – rozhodně nelze ponechat nechráněný přejezd z důvodu špatných rozhledových poměrů)

- v dalším stupni PD předepsat nebo dořešit zabezpečení alespoň pěšího průchodu pod mostem v ulici Podjezd v maximální možné míře doby opravy (např. tubusem)

- do dalšího stupně PD doplnit stěnu či plné zábradlí i na mostku přes ulici Podjezd

- v dalším stupni upřesnit harmonogram výstavby – termíny v předloženém projektu již zřejmě nejsou platné

- Maximalizovat odvoz a přívoz materiálu po železniční trati

- v případě, že by byla uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli delší než dva dny o víkendu zabezpečit dopravu dětí do MŠ a ZŠ z Malé Chuchle do Velké Chuchle v době uzávěry přejezdu ve Velké Chuchli

- po dobu uzavírky přejezdu ve Velké Chuchli zabezpečit bezpečný průchod pro pěší přes přejezd

- Jedno ze zařízení staveniště 17 či 18 přesunout na pozemek nyní využívaný společností Podzimek, jako stavební dvůr, v ulici Podjezd

- požadujeme nahrazení všech pokácených dřevit novou vzrostlou zelení ihned po opuštění staveniště (ne po dokončení celého projektu)

- před zahájením stavby provést dokumentaci (pasportizace) všech dotčených komunikací, vč. chodníků, zejména komunikace z „kočičích“ hlav v historické části Malé Chuchle a po ukončení výstavby provést jejich uvedení do stavu před zahájením stavby

- Zabezpečit průjezdnost ulice Zbraslavská, zejména u budovy firmy Somatherm, pro osobní i nákladní automobilovou dopravu.

- Na výjezdu z provizorního přejezdu v Malé Chuchli upravit dopravní značení tak, aby komunikace z přejezdu byla hlavní silnicí, aby nemohlo dojít k zastavení aut na provizorním přejezdu

- Umožnění vjezdu autem a přístupu pro pěší do domů v prostoru staveniště, zejména upozorňujeme na dům pana Kavuloka v ulici Podjezd u mostu

Uvedené požadavky VDB doporučuje uvést do souhlasného stanoviska MČ s předloženou dokumentací a s vydáním územního rozhonutí. Do stanoviska by měly být zahrnuty též připomínky z dalších výborů, ve kterých byla dokumentace projednávána.

Jednání ukončeno 19.30 hod

zapsal: Ing. Kozický