# Záznam ze 16. zasedání výboru dopravy a bezpečnosti,

# konaného dne 4. 12. 2013 v kanceláři ÚMČ Praha Velká Chuchle

Přítomni : Mgr. M.Melichar, Ing. D.Kozický, Ing. Jiří Petr, Ing. P.Schůrek, M. Havlina, J.Rieger,

Omluven : Ing. M.Malý,

Jednání DVB zahájil v 17.30 hod. předseda výboru Ing. Kozický, který seznámil přítomné s programem zasedání.

Kontrola úkolů z minulých zasedání:

bod 3/7 Zklidnění dopravy a zóna 30  ve Velké Chuchli

Ing. Kozický informoval DBV, o zahrnutí nákladů na realizaci zklidnění dopravy v MČ (zóna 30) do návrhu rozpočtu pro rok 2014 celkovou částkou 300.000,-Kč. Vlastním změnám v dopravním značení musí předcházet projektové řešení DIO obsahující pasport všech nahrazovaných DZ. Ing. Schůrek poptá do příštího DBV vhodného projektanta. Po schválení rozpočtu bude PD zadána. Úkol trvá.

bod 2/14 Zadání technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení Starochuchelské s tratí ČD

Ing. Kozický informoval DBV o proběhlém jednání se zhotovitelem studie u starosty a konzultaci  možných variant křížení a jejich ekonomické náročnosti. Verze studie k projednání bude zaslána na MČ na konci roku. Úkol trvá

bod 4/14 Montované protihlukové stěny v napojení Dostihové a Strakonickou

Ing. Kozický informoval DBV, o proběhlých jednáních v předmětné záležitosti v rámci stavby Hornbach, kde by systém protihlukových sněn mohl být vyřešen při projednávaných variantách změn obslužného režimu na přilehlých komunikacích (Radotínská, Dostihová, Mezichuchelská a Starolázeňská). Úkol trvá.

2/15 studie Obchodního areálu Strakonická

Ing. Kozický seznámil DBV se současným stavem projednávání stavby „Obchodní areál Strakonická – Chuchle“. DBV nadále trvá na zapracování připomínek MČ:

-     nemožnost sjíždění vozidel ze Strakonické přes rampu do prodloužení ulice U Křižovatky

- jednoznačné oddělení transportní rampy od ulice U Křižovatky

- dořešit pohyb pěších na konci ulice Starolázeňská

- zapracovat do dokumentace kontinuální odhlučnění domů v ulici U Křižovatky a transportní rampy směrem ke Starolázeňské ulici

- zvětšit odstup stavby od soukromých pozemků na jižní straně

- dopravní obslužnost bude možná pouze ze Strakonické ulice

Úkol trvá.

3/15 Nalezení parkovacích možností před železniční zastávkou Velká Chuchle

Ing. Schůrek seznámil DBV s proběhlým jednáním se Státním závodištěm (dále SZ), ROPIDEM a TSK k zajištění parkování občanů používajících v cestě do centra příměstskou železniční dopravu. Po dohodě s Ing. Drahošem lze využívat stávající parkoviště SZ jako P+R a to v pracovních dnech provozovat ho však nebude. ROPID vítá aktivitu MČ, finančně však do ní nevstoupí. TSK vítá aktivitu, ale pravděpodobně nemůže zřizovat parkoviště P+R na pozemcích třetích osob. Úkol trvá.

4/15 Podnět Mgr. J. Š. na nebezpečný silniční provoz v ulici Na Hvězdárně

Ing. Schůrek informoval DBV o dalších obdržených podnětech v téže předmětné záležitosti pana V. M. a pana J. V. Všechny podněty byly postoupeny k vyřízení vlastníku komunikace Na Hvězdárně OMI MHMP, odpověď městského investora je zatím negativní. Úkol trvá

Nové úkoly:

1/16  Žádost společnosti Optimal Project CZ- o nájmu pozemku pro umístění stavby pro reklamu

Ing. Kozický seznámil DBV s usnesením zastupitelstva ve věci žádosti nájemce Optimal Project (NS-P 659/2010) o změnu osoby nájemce a zároveň prodloužení doby nájmu u nově uzavřené smlouvy. DBV po projednání doporučuje aby po vzájemné dohodě byla ukončena současná smlouva, a s novým právním subjektem Contur agency s.r.o. byla uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou do 31.3.2015, neboť k tomuto datu  také končí územní souhlas předmětné stavby pro reklamu vydaný stavebním úřadem Radotín dne 31.5.2010. Dále by tato nová nájemní smlouva měla také obsahovat smluvní institut o 3 měsíční výpovědní lhůtě pro případ nutnosti předčasného ukončení nájemního vztahu.

2/16 Dokumentace nového komunikačního systému na Lahovské (etapa 13)

Ing. Kozický informoval DBV o proběhlém jednání s IATAREM a BOMARTEM ve věci postupu zpracování dokumentace pro stavbu č. 4506 „TV Velká Chuchle“, etapa 13 – Komunikace a inženýrské sítě. Defacto se jedná o návrh systému komunikací a infrastruktury, která umožní změnu současné zahrádkářské osady na obytný komplex rodinných domů. Projektant BOMART zašle ÚMČ do konce roku dokumentaci k ÚR k dalšímu projednání. Po projednání následně na jaře 2014, zahájí ISTAR a BOMART jednání s vlastníky dotčených pozemků

3/16 Podnět pana Havliny na nebezpečný povrch u vstupu do nového pavilonu ZS

Ing. Kozický informoval o emailu pana H., ve kterém poukazuje na nebezpečnost povrchové úpravy terénu kolem vstupu do nového pavilonu ZŠ z jílo-písčitého mlatu. Roznášení nezpevněného písku na asfaltový přístupový chodník, ale i do šaten uvnitř budovy způsobuje časté podkluzování zde procházejících osob. Za první rok provozu zde došlo již k několika podklouznutím žáků a následnému zranění, naposledy ke zlomenině kůstky v lokti pravé ruky A. H. Výše uvedený nevhodný povrch (mlat) musí být nahrazen povrchem jiným, bezpečným. Jako alternativy se jeví povrch z lité gumy (jako povrch u hřiště družiny), ze zámkové dlažby (jako povrch na přístupových chodnících ke škole) nebo z asfaltu (jako vlastní přístup do pavilonu). Starosta Mgr. Melichar a Ing. Schůrek projednají výběr nového povrchu s ředitelkou školy Mgr. Jančíkovou. Následně v roce 2014 bude proveden výběr zhotovitele a výměna povrchu.

Jednání ukončeno 19.05 hod

zapsal: Ing. Schůrek