Zápis č. 7/2019

z jednání výboru dopravního MČ Praha – Velká Chuchle (DV), konaného dne 18.9. 2019 od 17 hodin

Přítomni:

p. Martin Havlina, p. Martin Melichar, p. Jan Křen, p. Daniel Kozický

Omluven: p. Marek Malý, p. Jan Němeček, p. Karel Doubner

tajemnice výboru pí Pavla Machánková

Host: p. Špaňhel

Předmětem jednání bylo:

- Parkování

    - Zóna 30 – DV doporučuje vedení radnice zintenzivnit jednání s TSK pro dotažení stanovených úprav dopravního značení (zóny 30) v souladu s uzavřenou smlouvou mezi TSK a MČ ze dne 15.2.2017 se zakomponováním úprav parkovacích míst dle DIO od společnosti TOP znak a připomínek správních orgánů a Policie ČR v ulicích Pod Akáty, Nad Drahou, Na Mrázovce – stav p. Melichar kontaktoval p. Bláhu z TSK – další reakce a postup tento týden

    - Dle doporučení p. Martínka doporučuje DV zřízení vybudování zóny i v Malé Chuchli (zejména kvůli rozměrům ulic a prostor v Malé Chuchli) s ohledem na  parkování v Malé Chuchli a projednání vedení radnice s TSK – konzultace s projektantem 26.9. (p. Melichar, p. Křen, p. Havlina)

- Radary, semafory v MČ – stav, opravy, možnosti –

- Radar u ZŠ – DV doporučuje zřízení chytrého semaforu a to ideálně z grantových zdrojů MD (MMR) – hlasování 4x pro

- Radotínská radar– realizovat ze zdrojů MČ: hlasování: ne p.Křen, p. Kozický; p. Melichar se zdržel, Havlina – ano; odůvodnění DV: s ohledem na plánovaný start stavby Optimalizace trati Smíchov - Radotín od nové stavební sezóny 2020 v tuto chvíli nerealizovat umístění radaru ze zdrojů MČ

- Na Hvězdárně – jak to vypadá s jeho využitelností (zjistí technický stav a případně nutné opravy p. Melichar) – následně projednáno na dalším zasedání DV

- DV doporučuje získávat finance na tyto chytré semafory a radary z grantů, dotací MD (MMR) popřípadě jiné externí zdroje mimo rozpočet obce

- Ostatní

- Zastřešení autobusových zastávek – jsou předány ke schválení zákresy umístění jednotlivých přístřešků na společnost TSK - informace stav p. Melichar

- Stav ankety k variantám návrhů dopravy MHD od společnosti ROPID – anketa končí 30.9. – zpracovává ji zaměstnankyně úřadu – následně předat výsledky, dle domluvy paní starostky, panu Šubrtovi ze společnosti ROPID v měsíci říjnu

- Informace ze schůzek kontrolních dnů s EUROVIA k Optimalizaci trati Smíchov – Radotín - informace p. Melichar, KD pravidelně ve čtvrtek dopoledne 1x za14

- Stav předání ulice Na Hvězdárně – informace p. Melichar – TSK poslalo nacenění oprav OTV Hl. m. Prahy

- Prodloužení vyprazdňovacího intervalu na semaforu na Náměstí Omladiny – reakce prodloužení o 1s – nyní na schválení na silničním správním úřadu

- Stav projektů –

výstavba OC LIDL – nejsou nové informace

rozšíření Strakonické – pravděpodobná realizace v roce 2021

- Výtluky stav - informace pí Machánková: bez aktuální realizace a nových informací

- Zrcadlo v ulici Starolázeňská – p. Semerád ze společnosti TOPZNAK urgován o dodání DIO

- Tajemnice výboru paní Machánková členům DV předložila aktuální půdorys OC Strakonická – DV požádal o zveřejnění na tohoto dokumentu na https://www.chuchle.cz/mapastavebnichaktivit.html

- Semafor/kamera na přechodu u přejezdu Mezichuchelská/ Dostihová – vzhledem k plánované úpravě mimoúrovňovým křížením křížovky, která je nyní i v nezkolaudovaném módu provozu a zahájení stavby Optimalizace trati Smíchov – Radotín DV toto řešení nyní neposuzoval

- Konec 18:08 h

Zapsal:

Martin Havlina

Předseda dopravního výboru